TFM · FORECASTING DE DEMANDA

Guía de Trabajo en Equipo

Persona A  ·  Persona B

Versión 1.0  ·  Abril 2024

# 1. ¿Qué vamos a construir?

El objetivo del TFM es diseñar y desarrollar un sistema end-to-end de predicción de demanda. Dado un histórico de ventas de uno o varios productos (SKUs), el sistema será capaz de anticipar cuánto se venderá en las próximas 4 semanas.

Para lograrlo, el proyecto se divide en seis capas funcionales que fluyen de forma secuencial:

| Capa | Nombre | Descripción breve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ingesta | Cargar datos en bruto (CSV, APIs) a PostgreSQL |
| 2 | Transformación | Limpiar, validar y estructurar los datos |
| 3 | Feature Engineering | Crear variables predictoras: lags, calendario, exógenas |
| 4 | Modelado | Entrenar y comparar modelos (XGBoost, Prophet, SARIMAX) |
| 5 | Evaluación | Medir MAPE global y por segmento (SKU, promo) |
| 6 | Serving | Automatizar predicciones semanales y guardarlas en BD |

# 2. Reparto de Roles

Con perfiles técnicos similares, la división se hace por capas del pipeline. Cada persona es responsable de su bloque de principio a fin: diseño, código, tests y documentación.

## 🔵  Persona A: JAVI — Infra, Datos y Serving

| Días | Fase | Tareas |
| --- | --- | --- |
| 1 – 4 | Infra + Ingesta + Curación | Setup Docker, PostgreSQL, MLflow, Prefect. Pipeline CSV → staging.sales_raw. Limpieza → analytics.sales_curated. ✅ HITO 1 |
| 6 – 7 | Feature Engineering + Baseline | Lags, medias móviles, variables de calendario. Tabla analytics.features. Modelo seasonal_naive + backtesting. ✅ HITO 2 |
| 9 | Modelo SARIMAX | Entrenamiento ARIMA + variables exógenas. Ajuste de parámetros. Registro en MLflow. |
| 11–12 | Serving + MLOps | Batch predictor semanal → analytics.predictions. Propuesta monitorización: data drift + MAPE rolling. |
| 13 | Tests + CI | pytest, linting (black, flake8). Cobertura >80%. README ejecutable. |

## 🟢  Persona B: VICTOR — EDA, Modelado y Memoria

| Días | Fase | Tareas |
| --- | --- | --- |
| 1 – 5 | EDA + Exploración | Notebook EDA: distribuciones, anomalías, series temporales. Elección SKU piloto y variables exógenas. Diccionario de datos. |
| 7 – 8 | Modelo XGBoost | Hyperopt, feature importance, análisis SHAP. Registro en MLflow. |
| 9 | Modelo Prophet | Estacionalidad compleja, change points, ajuste. Registro en MLflow. |
| 11 | Análisis Segmentado | MAPE por SKU, promo vs no-promo, SHAP por régimen. ✅ HITO 4 |
| 13–14 | Memoria + Defensa | Redacción memoria TFM, gráficos, slides presentación. |

## 🟣  Día 10 — Juntos: Comparativa de Modelos

✅ HITO 3 — Ambos se reúnen para: • Tabla MAPE lado a lado (baseline vs XGBoost vs Prophet vs SARIMAX) • Análisis de residuos: autocorrelación y normalidad • Decisión justificada del modelo final

# 3. Fases Detalladas

## FASE 1 — Infra + Ingesta + Curación  ·  Días 1–4  ·  Persona A 🔵: JAVI

### Infraestructura

- Levantar entorno Docker con docker-compose (PostgreSQL, MLflow, Prefect).

- Verificar conectividad entre contenedores y acceso a la base de datos.

- Inicializar esquemas: staging y analytics en PostgreSQL.

### Ingesta

- Cargar CSV de ventas → staging.sales_raw con logging (load_id, load_date, source).

- Integrar API de festivos y, si disponible, datos climáticos.

- Registrar metadatos de cada carga.

### Curación

- Resolver nulos en columnas clave (sku, date, quantity).

- Eliminar duplicados en (sku, date).

- Validar continuidad temporal: no gaps > 3 días.

- Ejecutar Great Expectations: definir y pasar checks de calidad.

- Poblar analytics.sales_curated.

✅ HITO 1 · Dataset curado — 0 nulos, 0 duplicados, >90% filas originales

## FASE 2 — EDA + Exploración  ·  Días 1–5  ·  Persona B 🟢: VICTOR

### Análisis exploratorio

- Distribución de ventas por SKU: histogramas, boxplots.

- Series temporales: visualizar tendencia, estacionalidad semanal/mensual.

- Detección de anomalías y outliers.

- Impacto visual de promociones sobre la demanda.

### Decisiones clave

- Seleccionar SKU piloto para el modelado inicial.

- Decidir qué variables exógenas incluir (temperatura, festivos, etc.).

- Redactar diccionario de datos: tipos, rangos, reglas de negocio.

### Entregable

- notebooks/01_eda_exploration.ipynb con conclusiones y gráficos.

## FASE 3 — Feature Engineering + Baseline  ·  Días 6–7  ·  Persona A 🔵: JAVI

### Construcción de features

- Lags temporales: quantity_lag_1, quantity_lag_7.

- Ventanas móviles: MA(7), STD(7).

- Variables de calendario: día de la semana, mes, festivo, estación.

- Variables exógenas: promotion_flag, temperature, event_indicator.

- Guardar resultado en analytics.features.

### Modelo Baseline

- Implementar seasonal_naive: predice el valor de hace 7 días.

- Ejecutar backtesting con expanding window (sin lookahead bias).

- Calcular MAPE global y por segmento.

- Registrar run en MLflow.

✅ HITO 2 · Baseline operativo — MAPE esperado 15–20%

## FASE 4 — Modelado ML  ·  Días 7–9  ·  Persona B 🟢 (XGBoost + Prophet) · Persona A 🔵 (SARIMAX)

### XGBoost (Persona B)VICTOR

- Entrenar sobre analytics.features con validación expanding window.

- Hyperopt: learning_rate, max_depth, n_estimators.

- Analizar feature importance y SHAP values.

- Registrar experimento en MLflow.

### Prophet (Persona B)VICTOR

- Modelar estacionalidad semanal y anual.

- Detectar y configurar change points.

- Añadir regressores externos (promotion_flag).

- Registrar experimento en MLflow.

### SARIMAX (Persona A)JAVI

- Seleccionar órdenes (p, d, q)(P, D, Q, s) por AIC/BIC.

- Incorporar variables exógenas.

- Verificar estacionariedad (test ADF).

- Registrar experimento en MLflow.

## FASE 5 — Comparativa + Decisión  ·  Días 10  ·  Juntos 🟣

### Comparativa

- Tabla MAPE: Baseline vs XGBoost vs Prophet vs SARIMAX.

- Segmentada: global, por SKU, promo vs no-promo.

- Gráficos: predicciones reales vs predichas para cada modelo.

### Decisión

- Elegir modelo final con justificación técnica documentada.

- Analizar residuos: autocorrelación, normalidad, heterocedasticidad.

- Si MAPE(promo) > 1.3 × MAPE(no-promo): proponer modelo separado por régimen.

✅ HITO 3 · Modelo final seleccionado — MAPE objetivo < 12%

## FASE 6 — Análisis Segmentado + SHAP  ·  Días 11  ·  Persona B 🟢VICTOR

### Análisis de degradación

- MAPE por SKU individual (tabla + gráfico de barras).

- Delta MAPE: promoción vs sin promoción (objetivo: delta < 30%).

- SHAP analysis: variables más influyentes por régimen de demanda.

- Recomendación documentada: ¿ajustar modelo o aceptar degradación?

✅ HITO 4 · Análisis segmentado completo

## FASE 7 — Serving + MLOps  ·  Días 11–12  ·  Persona A 🔵JAVI

### Batch predictor

- Script que corre semanalmente y genera predicciones para 4 semanas.

- Guardar en analytics.predictions con intervalos de confianza.

- Logging estructurado (JSON) con timestamps.

### Monitorización

- Data drift: comparar distribución features últimos 7 días vs histórico.

- Prediction drift: MAPE rolling 30 días vs baseline.

- Propuesta de reentrenamiento automático (Prefect flow).

## FASE 8 — Redacción y Cierre  ·  Días 13–14  ·  Persona B (memoria) VICTOR· Persona A (tests + repo)JAVI

### Tests y repositorio (Persona A) JAVI

- Cobertura pytest > 80% en módulos ETL y modelado.

- Linting: black, flake8.

- README.md ejecutable: instrucciones docker-compose up.

### Memoria TFM (Persona B) VICTOR

- Introducción: motivación, definición del problema, objetivos.

- Marco Teórico: tecnologías, conceptos clave, estado del arte.

- Marco Metodológico: expanding window, pipeline, cronograma (Gantt), presupuesto.

- Resultados: tabla MAPE, gráficos, SHAP.

- Conclusiones: aprendizajes, dificultades, propuestas de mejora.

- Referencias formato IEEE.

### Presentación (ambos)

- 8–10 slides: arquitectura, resultados MAPE, análisis promo, roadmap.

- Demo en vivo del batch predictor (opcional).

# 4. Hitos y Checkpoints

Hay cuatro hitos críticos y tres reuniones de checkpoint. Un hito fallido bloquea la fase siguiente — priorizar su resolución antes de continuar.

| Hito | Día | Entregable | Métrica de éxito | Go / No-Go |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 4 | sales_curated poblada | 0 nulos, >90% filas | FAIL → revisar datos fuente |
| H2 | 7 | Baseline + backtesting | MAPE 15–20% | FAIL → revisar features |
| H3 | 10 | Comparativa modelos | Mejor MAPE <12% | FAIL → simplificar features |
| H4 | 11 | Análisis segmentado | Delta MAPE documentado | Siempre PASS |

## Checkpoints intermedios

- Día 4: Persona A muestra analytics.sales_curated a Persona B. Acordar nombres de columnas definitivos.

- Día 7: Revisión cruzada de features. Persona B valida que las variables generadas son coherentes con el EDA.

- Día 10: Sesión conjunta de comparativa. Ambos deben tener sus modelos registrados en MLflow antes de esta reunión.

# 5. Reglas de Colaboración

## Estructura del repositorio

Para no pisaros, cada bloque tiene su carpeta propia:

| Carpeta | Responsable | Contenido |
| --- | --- | --- |
| src/etl/ | Persona A 🔵 | Ingesta, limpieza, feature engineering |
| src/models/ | Persona B 🟢 | XGBoost, Prophet, SARIMAX, baseline |
| src/serving/ | Persona A 🔵 | Batch predictor, monitorización |
| notebooks/ | Persona B 🟢 | EDA, análisis segmentado, SHAP |
| tests/ | Persona A 🔵 | pytest, fixtures, mocks |
| docs/ | Persona B 🟢 | Memoria, slides, diagramas |
| docker-compose.yml | Persona A 🔵 | Configuración entorno |
| schema.sql | AMBOS — acordar Día 1 | Definición tablas PostgreSQL |

## Git: flujo de trabajo

- Rama principal: main. Solo se mergea código revisado.

- Cada persona trabaja en su rama: feature/persona-a-etl, feature/persona-b-xgboost, etc.

- Pull request obligatorio antes de mergear. El otro lo revisa.

- Commits descriptivos: [ETL] Fix nulos en quantity, [MODEL] XGBoost primera versión.

## Lo único que acordáis el Día 1

schema.sql — Acordad los nombres exactos de columnas antes de escribir una línea de código. Si A usa quantity y B usa qty, todo explota. Definid juntos el contrato del dato en Día 1.

# 6. Cronograma — 14 Días

| Día | Persona A 🔵 | Persona B 🟢 | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup Docker, PostgreSQL, schema.sql | Primer vistazo a los datos, EDA preliminar |  |
| 2 | Ingesta CSV → staging.sales_raw | EDA: distribuciones, series temporales |  |
| 3 | Joins, normalización datos | EDA: anomalías, impacto promociones |  |
| 4 | Limpieza → analytics.sales_curated | Diccionario de datos finalizado | ✅ H1 |
| 5 | Validación Great Expectations | EDA: SKU piloto seleccionado |  |
| 6 | Lags, medias móviles → analytics.features | Inicio integración XGBoost |  |
| 7 | Baseline seasonal_naive + backtesting | XGBoost: hyperopt, feature importance | ✅ H2 |
| 8 | Soporte features para modelos | XGBoost: SHAP + MLflow |  |
| 9 | SARIMAX: ajuste + MLflow | Prophet: estacionalidad + MLflow |  |
| 10 | REUNIÓN: Comparativa modelos | REUNIÓN: Comparativa modelos | ✅ H3 |
| 11 | Batch predictor semanal | Análisis segmentado: MAPE promo/SKU | ✅ H4 |
| 12 | Monitorización + propuesta MLOps | Inicio redacción memoria TFM |  |
| 13 | pytest + linting + README | Memoria: metodología + resultados |  |
| 14 | Revisión final + release v1.0 | Slides defensa + ensayo |  |

# 7. Correspondencia con el Proyecto Intermodular

La estructura documental pedida por el tutor mapea directamente sobre el trabajo técnico que ya estáis haciendo:

| Sección PI | De dónde sale en el TFM | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Introducción | Motivación del doc técnico, objetivos, problema de negocio | Persona B 🟢 |
| 2. Marco Teórico | XGBoost, Prophet, SARIMAX, MAPE, MLflow, Great Expectations | Persona B 🟢 |
| 3. Metodología | Expanding window, pipeline ETL, elección de modelos, justificación | Persona B 🟢 |
| Cronograma | Gantt de 14 días (esta guía) | Ambos |
| Presupuesto | Horas × tarifa + servicios cloud (Cloud Run opcional) | Ambos |
| 4. Resultados | Tabla MAPE, gráficos predicciones, SHAP plots | Persona B 🟢 |
| 5. Conclusiones | Análisis promo, dificultades, roadmap post-TFM | Persona B 🟢 |
| 6. Referencias IEEE | MLflow, Prophet, XGBoost, statsmodels, PostgreSQL docs | Persona B 🟢 |

# 8. Métricas de Éxito Globales

| Métrica | Objetivo | Consecuencia si falla |
| --- | --- | --- |
| MAPE global en test | < 12% | Revisar features, aumentar lag window |
| MAPE baseline (seasonal_naive) | 15–20% | Si >20%: revisar calidad datos |
| Delta MAPE (promo vs no-promo) | < 30% | Proponer modelo separado por régimen |
| Cobertura tests pytest | > 80% | Añadir tests en módulos ETL/modelado |
| Pérdida filas en curación | < 10% | Revisar reglas de limpieza |
| Pipeline reproducible | < 5 min | Optimizar scripts, paralelizar |

TFM Forecasting · Guía de Trabajo en Equipo · v1.0 · Abril 2024